Simón Jalil

Business

**Presupuesto Servicio Web** Válido hasta: **30/4/2023**

**Fast Food – San Juan, Argentina**

**Objetivo del proyecto**:

Lograr aumentar la capacidad de atención al cliente cuando este quiere una vista rápida del menú que ofrece la compañía. De esta manera, las personas pueden conocer de manera flexible el servicio que ofrece la empresa y sus diversos productos. Además, el servicio cuenta con diversos formularios para comunicarse directamente con la compañía, siendo consumidor de servicios u ofreciéndose como posible recurso humano para la misma. Todo esto a través del sitio web que ofrezco como solución.

**Etapas del proyecto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPAS** | **Especificación** | **Precio (Pesos Arg.)** |
| 01 | Diseño Web | $20.000 |
| 02 | Desarrollo Web | $40.000 |
| 03 | SEO Estándar | $12.000 |
| 04 | Subida a alojamiento web y configuración | $6.000 |
| **TOTAL** | | $78.000 |

**Términos y condiciones:**

● El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.

● El titular de la dirección.com.ar deberá contar con clave fiscal.

● Los costos están expresados en pesos argentinos.

**Servicios detallados:**

**1. Diseño Web:**

● Confección de boceto para definir la estructura del sitio adaptable a dispositivos.

● El cliente verifica el boceto. Se acuerdan fuentes, colores y entregas de contenidos.

● Elección de paleta de colores, imágenes, fuentes e iconos.

● Diseño de secciones.

**2. Desarrollo Web:**

● Maquetación de todas las secciones para escritorio y dispositivos móviles mediante HTML y CSS.

● Creación de animaciones y transiciones.

● Implementación de formulario en la sección de contacto.

● Se carga parte del contenido y el cliente valida el producto.

**3. SEO Estándar:**

● Optimización para motores de búsqueda. Creación de título, palabras claves y descripción del sitio.

● Implementación de Google Analytics para medir las visitas del sitio.

● Registrar el sitio en Search Console.

● Enviar sitemap a Google.

**4. Subida a alojamiento web y configuración:**

● Subida del sitio final a internet en alojamiento.

● Configuración de dirección web.

● Entrega al cliente.